城发改委投资〔2026〕164号

城口县发展和改革委员会

关于城口县厚坪乡2026年红色村特色旅居村基础设施配套建设以工代赈项目立项及

概算的批复

厚坪乡人民政府：

送来《关于城口县厚坪乡2026年红色村特色旅居村基础设施配套建设以工代赈项目立项及概算审查的函》（厚坪府函〔2026〕27号）等相关资料收悉。根据《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）相关规定，我委组织相关专家对该项目投资概算进行了审查，根据专家组出具意见，经研究，原则同意该项目立项及投资概算，并就有关事项批复如下：

一、项目名称：城口县厚坪乡2026年红色村特色旅居村基础设施配套建设以工代赈项目。

（项目编码：2601-500229-04-05-301852）

二、建设地点：厚坪乡红色村。

三、建设性质：新建。

四、项目业主单位及责任人：厚坪乡人民政府—田道野。

五、项目日常监管责任单位及责任人：县发展改革委—邹鲲

五、建设规模及主要建设内容：新建村庄连接泥结石道路8.53公里，宽4.5米，其中：M7.5浆砌片石挡墙17561.1立方米，C20片石混凝土挡墙2182.6立方米。新建排灌沟渠5.4公里，宽0.5米，深0.5米，其中：C25混凝土边沟1099.7立方米，钢筋混凝土圆管涵Φ0.5M78米、Φ0.8M154米，盖板涵3*3米26米、2*2米7米、1*1.5米6米。

六、总投资及资金来源：工程总投资控制在780万元以内，其中:工程直接费741万元，工程建设其他费39万元。资金来源2026年第一批以工代赈中央预算内投资和业主自筹。

七、项目招标：按照《国家以工代赈管理办法》《重庆市招标投标条例》《重庆市以工代赈管理实施细则》等有关要求执行。

八、建设工期：8个月。

接文后，按照项目管理程序，一是进一步优化实施方案，完成与本项目相关的审批手续，做好项目公开公示。二是加强生态环境保护，切实落实生态保护和污染防治各项要求，把保护生态和环境、节约和集约用地、节能减排、节水型社会建设等工作落实到位。严格落实项目法人责任制、建设监理制和合同管理制等建设规定，全力防范、化解项目建设中的风险，加强工程质量管理、安全生产管理。三是切实加强资金监管，强化资金使用、拨付流程，确保资金高效合规使用。广泛组织当地群众务工，带动务工人数不少于307人，通过一卡通平台发放劳务报酬不低于项目总投资的42.56%，达到332万以上。四是工程验收后，及时办理移交手续，明确产权，建立资产台账，落实工程运行管护主体和管护责任，制定管护制度，设置4个公益性岗位，确保项目建设成果得到巩固，工程长期发挥效益。五是工程建设中要严格按照批复的项目名称、内容、规模和工期进行建设，控制好施工范围与内容，与施工设计图保持一致。不得截留、挤占、挪用建设资金，未经批准不得擅自变更建设地点、内容和规模，如确需调整，须按程序报批。

此复

附件：城口县厚坪乡2026年红色村特色旅居村基础设施配套建设以工代赈项目概算评审表

城口县发展和改革委员会

2026年5月9日