城发改委投资〔2026〕169号

城口县发展和改革委员会

关于城口县河鱼乡平溪村2026年特色旅居村基础设施提升以工代赈项目概算的批复

河鱼乡人民政府：

送来《关于城口县河鱼乡平溪村2026年特色旅居村基础设施提升以工代赈项目立项及概算审查的函》（河鱼府函〔2026〕45号）等相关资料收悉。根据《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）相关规定，我委组织相关专家对该项目投资概算进行了审查，根据专家组出具意见，经研究，原则同意该项目投资概算，并就有关事项批复如下：

一、项目名称：城口县河鱼乡平溪村2026年特色旅居村基础设施提升以工代赈项目。

（项目编码：2601-500229-04-01-415141）

二、建设地点：河鱼乡。

三、建设性质：新建。

四、项目业主单位及责任人：河鱼乡人民政府—陈康乐。

五、项目日常监管责任单位及责任人：县发展改革委—邹鲲

六、建设规模及主要建设内容：硬化道路4.3公里，宽4.5米；新建人行道2.8公里，宽2米；整治排水沟渠3.5公里，宽0.3米，深0.4米；新建平板桥1座，长10米，宽2米；新建简易公厕1个面积20平方米；场地硬化2000平方米，浆砌石挡土墙4386立方米。

七、总投资及资金来源：工程总投资控制在782万元以内，其中:工程直接费735万元，工程建设其他费47万元。资金来源2026年第一批以工代赈中央预算内投资。

八、项目招标：按照《国家以工代赈管理办法》《重庆市招标投标条例》《重庆市以工代赈管理实施细则》等有关要求执行。

九、建设工期：8个月。

接文后，按照项目管理程序，一是进一步优化实施方案，完成与本项目相关的审批手续，做好项目公开公示。二是加强生态环境保护，切实落实生态保护和污染防治各项要求，把保护生态和环境、节约和集约用地、节能减排、节水型社会建设等工作落实到位。严格落实项目法人责任制、建设监理制和合同管理制等建设规定，全力防范、化解项目建设中的风险，加强工程质量管理、安全生产管理。三是切实加强资金监管，强化资金使用、拨付流程，确保资金高效合规使用。广泛组织当地群众务工，带动务工人数不少于324人，通过一卡通平台发放劳务报酬不低于项目总投资的40.84%，达到321万以上。四是工程验收后，及时办理移交手续，明确产权，建立资产台账，落实工程运行管护主体和管护责任，制定管护制度，设置4个公益性岗位，确保项目建设成果得到巩固，工程长期发挥效益。五是工程建设中要严格按照批复的项目名称、内容、规模和工期进行建设，控制好施工范围与内容，与施工设计图保持一致。不得截留、挤占、挪用建设资金，未经批准不得擅自变更建设地点、内容和规模，如确需调整，须按程序报批。

此复

附件：城口县河鱼乡平溪村2026年特色旅居村基础设施提升以工代赈项目概算评审表

城口县发展和改革委员会

2026年5月20日