葛城街道办事处

关于印发《2021年秋季松材线虫病疫木集中除治清理项目进入森林高火险区的活动实施方案》的通知

各村、社区，科室、站所：

现将《2021年秋季松材线虫病疫木集中除治清理项目进入森林高火险区的活动实施方案》印发给你们请你们遵照文件要求做好相关工作。

葛城街道办事处

2021年12月22日

关于2021年秋季松材线虫病疫木集中除治清理项目进入森林高火险区的活动实施方案

第一章 项目概况

为切实做好葛城街道松材线虫病防治工作，避免病情进一步扩大，保护全乡松林资源，实现“无松材线虫病疫情”的防控目标，特开展2021年秋季松材线虫病疫木集中除治清理工作。项目实施单位为葛城街道办事处，项目负责人为吴林江。实施地点一是辖区内所有疫情发生小班及其周边2平方公里范围内松林的所有病死（枯死、濒死）松树；二是各级公路沿线，目之所及的枯病死树、濒死树（含小蠹虫致死）采取点对点的方式伐除，以本次第三方调查枯死松树小班为基础，但不仅局限于调查小班。除治蓄积面积约为3000亩，除治数量约为6000棵（约400立方米）。

第二章 项目实施合理性

根据重庆市森林防火条例规定，该项目实施条件为经批准的生产用火或者工程用火，作业时应当在三级以下风力、森林火险等级三级以下，并采取下列防火措施：
   （一）开设平均树高一点五倍以上宽度的防火隔离带，把防火线上的灌木和杂草全部清理掉。易发生森林火灾的地方，要对林下易燃物进行全部清理。对于植被较好的林地，经技术人员标好位置，伐除地上物，伐倒后进行彻底清理，全部清出防火隔离带界线外。

（二）确定用火负责人为付光友；

（三）预备好应急扑火力量，并准备好扑火工具，施工队组织20人的应急扑火队员，进行扑火知识与扑火器材使用的培训，同时配备扑火扫帚、镰刀、油锯等工具；

（四）施工队安排专人看守用火现场，扑火人员进入应急状态；

（五）用火后指派专人熄灭余火、清理现场，确认安全后，人员才可撤离；

（六）落实其他相关的安全防范措施。

第三章 项目实施条件评价

作业时应当根据当地气象部门提供的信息，在三级以下风力、森林火险等级三级以下作业，并开设防火隔离带条件。

第四章 森林防火措施

（一）看守用火管理。2021年12月28日至2022年3月1日，疫木进行集中焚烧时，施工队明确2-3名队员对现场集中管理、落实责任。

（二）用火后熄灭余火、清理现场力量。明确全体扑火队员待疫木焚烧完成后，进行全面排查，对火星进行扑灭，发现无任何火星方可离场。

第五章 保障措施

加强施工队伍和工作人员安全知识培训。严格要求，足额缴纳意外伤害险和办理安全用火许可，确保施工安全有保障和合法用火。