城府办发〔2022〕43号

城口县人民政府办公室

关于印发2022年城口县重点民生实事

工作目标任务的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门，有关单位：

《2022年城口县重点民生实事工作目标任务》已经县政府同意，现印发给你们，并提出以下工作要求，请抓好贯彻落实。

一、提高思想认识。全县各级各部门要牢固树立以人民为中心的发展理念，聚焦加快建设“三县一城一枢纽”，强化为民情怀，改进工作作风，以感恩奋进、拼搏赶超的姿态全心全意办好民生实事，努力让全县群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

二、压实工作责任。县发展改革委要加强统筹协调，坚持按月调度、按季抽查、定期通报、年终考核，督促各责任单位抓好重点民生实事各项工作。各责任单位要按照目标任务制定实施方案，倒排工期、落实责任，保质保量完成目标任务，并将实施方案报县政府督查室、县发展改革委备案。宣传部门要加大宣传引导力度，让重点民生实事深入民心、温暖人心。

三、强化督查考核。各责任单位每月底前将当月推进情况报县发展改革委（联系人：庞宇；联系电话：17783221690），县发展改革委汇总后上报县委、县政府。县政府督查室要会同县发展改革委加大督查督办力度，每季度通报一次重点民生实事推进情况，并将重点民生实事办理情况纳入经济社会发展年度实绩考核重要内容。

附件：2022年城口县重点民生实事工作目标任务

城口县人民政府办公室

2022年3月31日

（此件公开发布）

附件

2022年城口县重点民生实事工作目标任务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 2022年工作目标任务 |
| 1 | 建成1个市民广场 | 县住房城乡建委 | 建成滨河公园广场8000平方米，为市民提供休闲娱乐的公共空间与活动场所。 |
| 2 | 城区农贸市场标准化改造和新建农产品批发市场 | 县供销社县商务委 | 启动南大街城区菜市场标准化改造，完成文东巷城区菜市场标准化改造成和木瓜坝农产品（蔬菜水果）批发市场建设。 |
| 3 | 建设重庆市城口育才中学校 | 县教委县国聚公司 | 开工建设重庆市城口育才中学校，完成年度投资1.5亿元以上。 |
| 4 | 新（改）建4座城市公厕，建设5个公共停车场，建成6个“劳动者港湾”示范点 | 县住房城乡建委县总工会 | 1.改造2座城市公厕（南大街农贸市场、诸葛寨植物公园），新建碧桂园、滨河公园路北岸公厕2座。2.启动东大街、三塘坝2个立体停车场建设，建成高坪坎、滨河水岸、老法院3个临时停车场，建成后新增停车泊位500个。3.建成“劳动者港湾”示范点6个。 |
| 5 | 实施居民住宅用水提质工程 | 县住房城乡建委县惠民供水公司 | 改造职教中心、阳光水岸、滨河水岸小区二次供水设备、泵房及管网，提升847户居民水质。 |
| 6 | 实施街头绿地提质工程 | 县住房城乡建委 | 打造南大街立体绿化示范街区1个。 |
| 7 | 发展普惠性学前教育 | 县教委 | 建成投用示范幼儿园星辰分园、美宝乐幼儿园，新建咸宜幼儿园。实施3所民办普惠幼儿园的政府购买服务（阳光幼儿园、崇阳幼儿园、美宝乐幼儿园）。全县学前三年毛入园率达到92%以上，普惠性幼儿园覆盖率稳定在90%以上，公办幼儿园占比保持在75%以上。 |
| 8 | 城镇老旧小区改造和社区服务提升 | 县住房城乡建委国网城口供电公司 | 完成葛城街道东门片区、太和一路片区2个老旧小区改造，启动南后街片区、广场片区、太和二路片区、南大街片区4个老旧小区改造，总面积19.75万平方米。完成10个居民小区供电设施安全改造，消除高层建筑供电设施火灾隐患6处。 |
| 9 | 推进义务教育阶段学生“双减”（减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担） | 县教委县市场监管局县民政局县公安局 | 依法依规持续开展校外培训机构治理工作，加强义务教育阶段学校作业管理，规范开展中小学课后服务，提升课后服务水平，切实减轻义务教育阶段学生负担。加大对校外培训机构的监管，规范办学行为，促进校外培训机构规范有序发展。 |
| 10 | 实施农村公路生命安全防护工程 | 县交通局 | 实施农村公路生命安全防护工程150公里。 |
| 11 | 实施农村社区居家养老服务全覆盖工程 | 县民政局 | 依托乡镇敬老院进行改扩建，完成高燕镇、龙田乡、巴山镇、左岚乡、坪坝镇、沿河乡、周溪乡、蓼子乡、双河乡、厚坪乡、岚天乡11个乡镇养老服务中心改造。 |
| 12 | 开展青少年心理健康教育和综合防控儿童青少年近视 | 县教委县卫生健康委 | 1.全县中小学心理辅导室（中心）覆盖率达到87%以上，健全城口县心理健康和家庭教育指导服务中心工作体系，持续开展心理健康教育活动。开展培训心理健康教师300人次，送培到校9次以上，青少年健康核心知识知晓率达70%以上。县精神卫生中心建成投用。2.完成2所学校（庙坝中学、坪坝中学）护眼灯工程建设。严格控制手机进入校园，落实每天1小时的学生体育活动。加强青少年近视防控医疗指导，实现全县儿童青少年总体近视率逐年降低。 |
| 13 | 开展“百千万惠残助残行动” | 县残联县卫生健康委 | 建成残疾儿童康复中心，解决残疾儿童康复训练问题，使残疾儿童人人享有康复服务。创建3家“渝馨家园”（残疾人之家）；为有需求的残疾人提供辅助器具适配服务97人次。 |
| 14 | 发展婴幼儿照护服务和开展妇幼健康促进行动 | 县卫生健康委县发展改革委 | 1.新增托位40个，全县每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数达1.8个。2.免费孕前优生健康检查目标人群402对，覆盖率达100%；为35-64岁适龄妇女开展“两癌”免费检查8000人。 |
| 15 | 实施老年人照顾服务计划 | 县民政局县卫生健康委 | 在全县条件成熟社区开展3个试点，推行助餐、助浴、助医三助行动。 |