城口县综合交通运输“十四五”发展

规划解读

（城口县交通局）

一、总体目标

总体目标：“十四五”时期，城口交通将优先推进高铁高速等重大交通基础设施互联互通，着力形成“三大网络，三大体系”，努力构建“高速零突破、高铁新开工、乡乡双车道、村村通快递、组组硬化路”的交通发展格局，基本建成重庆向北重要交通节点、渝川陕毗邻区县综合交通枢纽。

二、六项主要任务

（一）构建多向对外运输通道网络

1.积极建设高速公路

（1）建成G69银百高速公路。境内里程约55公里，其中城口至开州段计划2022年通车，城口至岚皋段计划2025年建成。

（2）开工建设城口至万源高速公路。境内里程约29公里，力争2023年开工，2026年建成。

（3）开工建设城口至宣汉高速公路。境内里程约13公里，力争2023年开工建设，2026年建成通车。

（4）加快推进城口至巫溪高速公路前期工作。境内里程约56公里，力争2025年开工建设。

2.加快实施铁路项目

（1）加快建设渝西高铁。力争2022年开工建设，2028年建成通车，境内里程约50公里，速度目标值350公里/小时。

（2）积极争取安张铁路过境城口方案。力争2024年开工建设，预计2028年建成。境内里程约65公里，速度目标值200公里/小时。

（3）加快推进万州至城口至安康铁路前期工作。“项目力争于2025年开工建设。境内里程约35公里，速度目标值160公里/小时

3.稳步推进机场建设

规划论证建设坪坝大梁通用机场项目，力争于2025年开工建设，开展支线航空机场的规划论证工作，规划建设1400米跑道，2000平方米航管综合楼，1500平方米的停车场

（二）构建乡村振兴发展支撑网络

1.全面提升国省干线公路通行能力和服务水平，构建县城与修齐、北屏、高燕、龙田等周边乡镇的城市核心交通网络，规划改造总里程318公里，升级改造G211燕子河至通渝隧道、G211蓼子场镇过境改线、G211庙坝至蓼子、G211蓼子至燕子河、S501修齐至岚天、S501岚天至河鱼等路段，路面改造G211小河口至县城、S201龙田乡至巴山镇公路改扩建工程S301县城至八台山隧道，新建S201左岚至巴山，改建燕子河大桥至土堡寨大桥改建工程、S301修齐至巫溪、S301县城至修齐、城口县双河镇硝水坝道改造项目、城口县周溪乡鹿坪道路改造项目、X009周溪至双河。实现普通国道二级及以上比重达到80%，普通省道三级及以上比重达到65%

2.积极推进重点景区旅游公路建设，新建九重山旅游扶贫公路、高楠方斗坪至龙田羊耳坝至北屏月峰旅游环线公路67公里。加快实施长征国家文化公园公路项目，规划建设里程87.7公里。

3.加快实施重要连接线公路建设，建设连接线公路397.8公里，双城经济圈项目43公里，长征国家文化公园公路87.7公里。

4.纵深推进“四好农村路”建设。全面完成农村公路通达畅通工程。深入实施“进村入户”工程，规划实施通达工程937公里，通畅工程1147公路。实现具备条件的村民小组通畅率达到100%

5.不断提升农村公路发展质量。加快推进乡镇和建制村硬化路“畅返不畅”项目的路面改造，规划实施农村公路“畅返不畅”工程200公里。

（三）构建便捷高效运输服务网络

1.推进城乡一体客运发展

（1）建设渝西高铁城口站综合客运枢纽、新建23个乡镇综合运输服务站。

（2）开行城口至重庆主城、万州、开州，四川达州、万源、宣汉等6条城际快速客运专线，开通双河至万源石塘、周溪至宣汉渡口、新田至巫溪土城等3条省际毗邻区县公交，

（3）开行城口明通至达州宣汉樊哙、城口巴山至达州万源钟亭等2条川渝跨省城际公交，探索开行县城至高观、沿河、双河等3个乡镇城乡公交。（实现城市建成区公交站点500米覆盖率达到95%，中高级客车占比达到65%。）

2.打造高效现代物流体系

（1）建设城口县综合货运枢纽站、高速公路物流中心2个物流中心，以及高观、明通、巴山、东安4个三级乡镇货运站。

（2）完善县、乡、村三级农村物流网络节点体系。

（四）构建智慧绿色交通体系

1.建设高效智慧交通

（1）完善全县公众出行信息服务平台，在域内重要节点实时显示动态预警信息。

（2）适时开展渝西高铁城口站智慧综合客运枢纽和安张铁路城口站智慧物流枢纽前期论证工作。

（3）整合城口物流信息，建设以公共信息交换系统为核心的现代交通物流公共信息平台。

2.建设节能环保交通

（1）建设公路绿色景观走廊。

（2）开发利用太阳能、风能等清洁和可再生能源在交通中的应用。

（3）加强充电桩建设，加大对新能源汽车的政策支持。

（4）加大环境污染综合防治力度，做好公路噪声污染治理和汽车排放检验与维修治理。

（五）构建安全可靠交通体系

1.提升养护管理水平

（1）新改建养护站房或服务区10座，推进G211和G347等国省干线示范公路创建工程，实施预防性养护110公里。

（2）县乡道和农村公路灌缝17万延米，挖补2.5万平方米。

（3）进一步完善公路养护制度建设和监督考核体系，推广县、乡、村三级路长制，深化公路养护管理体制改革。

2.建设安全交通体系

（1）实施公路安保工程1000公里，改造危桥28座、危隧22座，规划建设公路桥梁10座，规划治理50处公路地质灾害点。

（2）建设县城交通应急救援指挥中心和高观、巴山、坪坝、鸡鸣4座一般公路应急救援站点。

（六）构建协同规范治理体系

1.加大综合运输执法力度

（1）增加正式执法人员编制，深化综合执法改革。

（2）强化超限超载治理管理手段，提高超限超载治理信息化水平。

2.深化体制改革

完善城口县与周边区县跨区域跨部门综合交通运输发展协调机制。加大“放管服”力度。

3.推进交通信用体系建设

（1）建立公共交通驾驶员、乘务员、网约车平台、从业人员、道路联网售票平台信息数据库，其违法违规行为录入信用系统。

（2）健全信用激励与惩戒制度。对严重违法超限超载、运输物流严重失信等行为等级划分。

三、保障措施

（一）加强组织领导保障。成立城口交通建设领导小组，由县交通建设领导小组统筹调度，加强相关部门的协调。建立规划动态调整机制，加强规划实施的跟踪分析。

（二）加强资源要素保障。建立交通重大工程项目库，优先审批和供应重大工程项目的用地需求。推进重大项目建设时序，严格用地控制。

（三）加强建设资金保障。城口县综合交通建设总投资约260.1亿元，努力争取上级交通项目补助资金、政策性贷款，统筹整合移民和扶贫资金用于交通基础设施建设。对运输企业新增运力给予财政补贴，对投资建设物流基础设施的企业，其缴纳的地方税收实行先征后返。

（四）加强人才队伍保障。培养引进一批专业型、创新型、实操型的交通运输人才。建立完善人才激励机制，培养打造一批创新型交通人才队伍。