城口县2020－2021年城口山地鸡

遗传资源研究粪污处理及设施维修改造

项目实施方案

一、项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）

城口山地鸡遗传资源研究所把位于高观镇高观村原城口山地鸡原种场作为研究所研究基地，自2019年7月无偿接管以来，对基地实施了一系列维修改造，包括鸡粪污水处理池、鸡舍成套设备、鸡场供电系统及其他相关零星维修，通过近一年的运行，基本能满足研究需要。为更好发挥研究基地作用，解决该基地鸡粪处理、病鸡隔离、鸡舍及孵化厅顶棚渗漏等问题，特制定本项目实施方案。

二、项目任务计划

（一）建设地点及规模

实施单位：城口山地鸡遗传资源研究所；

实施地点：城口县高观镇高观村2社；

实施规模：粪污处理及设施维修改造。

- 项目内容

- 购置安装鸡粪发酵设备1台、配套建设30平方米左右基座1个；将核心鸡舍改造为隔离舍；建设洗粪池围栏；鸡舍及孵化厅顶棚维修改造。

- 建设进度安排

2021年1月-2021年7月，完成项目建设内容；

2021年8月，验收及资料归档。

- 项目绩效目标

整个2020－2021年城口山地鸡遗传资源研究项目一是租赁43亩土地，带动68户农户（贫困户）实现土地租金收入3.44万元；二是带动务工10人；三是通过开展城口山地鸡遗传资源研究，进一步加强城口山地鸡国家级畜禽遗传资源保护和开发利用工作，直接和间接带动农户和贫困户发展城口山地鸡产业，促进产业可持续发展。

三、资金投入概算

项目总投资56.648524万元。资金来源：申请《城口县财政局关于下达 2020 年第一批脱贫攻坚项目资金预算的通知》（城财发〔2020〕13号）文件下达的城口县2020年城口山地鸡遗传资源研究项目现结余资金51.110124万元和《城口县农业农村委员会关于下达2020－2021年城口山地鸡遗传资源研究任务的通知》（城农发〔2020〕102号）已下达到城口山地鸡遗传资源研究所的改造升级结余资金5.5384万元。

资金具体用途：用于购置安装鸡粪发酵设备1台、配套建设30平方米左右基座1个；将核心鸡舍改造为隔离舍；建设洗粪池围栏；鸡舍及孵化厅顶棚维修改造。

四、监管措施

城口山地鸡遗传资源研究所具体负责项目实施，重庆市畜牧科学院作为主要技术支撑单位，城口县农业农村委员会负责工作指导和资金监管。